BẢN KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC – DỰ ÁN C1

Người tạo: Trần Hữu Nguyên

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Updated Date | Nội dung |
| 1.0 | 12/11/2013 | Lập kế hoạch thực hiện Rating, OpenRate |
| 1.1 | 04/12/2013 | Update plan, sau buổi Demo |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Mục đích của tài liệu

* Nội dung của tài liệu mô tả và update nội dung kế hoạch triển khai công việc trong dự án của cá nhân người tạo tài liệu.
* Tài liệu giúp trưởng phòng, người giám sát, theo dõi và kiểm soát được nội dung công việc người viết đã tạo nhằm có điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm việc.
* Tài liệu giúp người tạo kiểm soát được công việc mình đã làm và công việc cần hoàn thành.

Lưu ý: Nội dung tài liệu cần follow và update thường xuyên theo thời gian thực hiện dự án. Nội dung thay đổi của version sau so với version trước đó sẽ được sử dụng font màu xanh.

## Bản kế hoạch công việc

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Yêu cầu cần đạt** | **Priority** | **Status** | **Lưu ý** | **Started Date** | **Finished Date** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *I* | *Tìm hiểu về Rating, OpenRate; Cách thức Implement để start hệ thống* |  |  |  |  | **13/11/2013** | **20/11/2013** |
| 1.1 | * Tìm hiểu Rating và các khái niệm, module, hệ thống liên quan | * Nắm được tổng thể, kiến trúc, trọng tâm là Khối Rating | Normal | Todo | * Đọc các tài liệu từ anh Ninh gửi * Comverse * C-One * Survey * BCCS * Cắn nắm vững nội dung, ý nghĩa | **13/11/2013** | **14/11/2013** |
| 1.2 | * Tìm hiểu hệ thống OpenRate, cách thức implement, start/stop | * Nắm tổng quan chức năng OpenRate * Nắm được cách thức implement, start, stop, cấu hình hệ thống | High | Todo | * Đọc tài liệu OpenRate | **15/11/2013** | **16/11/2013** |
| 1.3 | * Viết tài liệu HighLevel | * Hoàn thành tài liệu |  |  |  | **13/11/2013** | **20/11/2013** |
| *II* | *Dữ liệu PCAT* |  |  |  |  | **18/11/2013** | **10/12/2013** |
| 2.1 | * Tìm hiểu PCAT * Cấu trúc dữ liệu PCAT | * Hoàn thành nội dung trình bày Seminar PCAT * Nắm được các module, hệ thống liên quan sử dụng DB PCAT * Nắm được PCAT DB | Urgent | Todo | * Đọc tài liệu C1RT * Đọc tài liệu PCAT | **18/11/2013** | **7/12/2013** |
|  | * Code các hàm/thủ tục lấy dữ liệu từ PCAT phục vụ cho phân hệ Rerate | * Hoàn thành code DB | High | Todo | * Bám sát nội dung module: Rating | **8/12/2013** | **10/12/2013** |
| *III* | *Dữ liệu từ VNP, Rating* |  |  |  |  | **19/11/2013** | **5/12/2013** |
| *3.1* | * Hoàn thành dữ liệu VNP Customer * Hoàn thành dữ liệu Rating | * Hoàn thiện cấu trúc các bảng VNP Customer * Hoàn thành Code DB | High | Done | * Thống nhất các dữ liệu VNP Customer * Thống nhất dữ liệu Rerate | **19/11/2013** | **25/11/2013** |
|  | * Xây dựng bảng tổng hợp từ nguồn dữ liệu VNP, là đầu vào/đầu ra của Reformat, eOneRate | * Thống nhất được bảng tổng hợp từ dữ liệu nguồn VNP | Urgent | Todo | * Thống nhất dữ liệu Reformat | **4/12/2013** | **5/12/2013** |
| *IV* | *Code Openrate cho một số gói cơ bản* |  |  |  |  | **25/11/2013** | **28/12/2013** |
| *4.1* | * Rating gói cước: iTouch, ALO | * Rating thành công | High | Done |  | **25/11/2013** | **30/11/2013** |
| *4.2* | * Rating gói cước Talk24 | * Rating thành công | Hight | Todo |  | **11/12/2013** | **18/12/2013** |
| *4.3* | * Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng, testing document | * Hoàn thành tài liệu | Normal | Todo |  | **16/12/2013** | **28/12/2013** |
| *V* | *Xây dựng tài liệu ISO* |  |  |  |  | **03/12/2103** | **28/12/2013** |
| *5.1* | * Xây dựng Tài liệu dự án theo khung tài liệu ISO: * Tài liệu SRS, SRD * Tài liệu phân tích thiết kế * Nhật ký dự án * Và một số tài liệu khác | * Hoàn thành tài liệu | High | Todo | * Theo đùng chuẩn ISO | **03/12/2103** | **28/12/2013** |